# PROPOSTA COMERCIAL

Plataforma Digital Integrada – ASCESA

Site + Aplicativo Mobile + Sistema de Gestão de Associados

Data: 22/02/2026

Proponente: Capisite

Website: https://capisite.com

# Carta de Apresentação

Prezados,

Agradecemos a oportunidade de apresentar esta proposta para o desenvolvimento da Plataforma Digital Integrada da ASCESA.

Compreendemos que esta iniciativa representa um movimento estratégico para a associação. Não se trata apenas da criação de um site ou aplicativo, mas da consolidação de uma infraestrutura digital capaz de sustentar crescimento nacional, fortalecer o relacionamento com associados e proporcionar à diretoria maior controle, inteligência e eficiência operacional.

Projetos dessa magnitude exigem planejamento estruturado, decisões técnicas responsáveis e visão de longo prazo. A plataforma precisa nascer preparada para escalar, proteger dados sensíveis, suportar aumento no volume de usuários e evoluir continuamente conforme as demandas institucionais.

Nossa proposta foi elaborada considerando não apenas os requisitos funcionais apresentados, mas também o impacto organizacional e estratégico do projeto. Estruturamos uma solução sólida, governável e preparada para crescimento sustentável.

Nos posicionamos como parceiros estratégicos da ASCESA nesta jornada de transformação digital, atuando com metodologia estruturada, governança técnica rigorosa e total transparência nas entregas.

Permanecemos à disposição para reuniões técnicas, esclarecimentos e refinamentos que garantam total alinhamento com as expectativas da diretoria.

# Apresentação Institucional – Capisite

A Capisite é uma empresa especializada no desenvolvimento de plataformas digitais escaláveis, sistemas web complexos e aplicações mobile de alta performance. Atuamos na construção de soluções tecnológicas estratégicas para organizações que necessitam de estrutura robusta, governança técnica e visão de crescimento a longo prazo.

Nossa missão é desenvolver plataformas digitais sólidas, seguras e preparadas para evolução contínua, atuando como parceiro tecnológico estratégico de nossos clientes.

Nosso foco vai além da entrega de software. Desenvolvemos arquiteturas estruturadas para crescimento, segurança de dados, alta disponibilidade e sustentabilidade tecnológica. Cada projeto é concebido com visão de médio e longo prazo, priorizando estabilidade, performance e escalabilidade.

Ao longo dos últimos anos, estruturamos e entregamos projetos que envolvem regras de negócio complexas, ambientes administrativos completos, integrações com gateways de pagamento, sistemas com controle de permissões e plataformas com grande volume de dados.

Entre os projetos desenvolvidos, destacam-se:

• Arcahub – Plataforma com sistema interno completo e painel administrativo estratégico, além de área restrita para administradores e usuários, estruturada para controle operacional e gestão de informações sensíveis.

• MJoias – E-commerce estruturado com integração financeira, controle administrativo, gestão de catálogo e arquitetura preparada para expansão e alta performance.

• Lokinho Skins – Plataforma digital com regras de negócio avançadas, integração financeira e área restrita de usuários, demandando controle rigoroso de transações e permissões.

Esses projetos reforçam nossa experiência na construção de sistemas administrativos robustos, áreas restritas, integrações financeiras e arquiteturas preparadas para crescimento.

## 2.1 Estrutura Técnica e Governança

Nossa estrutura é organizada para garantir qualidade, previsibilidade e controle técnico ao longo de todo o projeto:

• Tech Lead e Project Manager, responsável pela definição da arquitetura da solução, governança técnica do projeto, planejamento estratégico das entregas e condução das sprints, assegurando alinhamento contínuo entre objetivos institucionais e execução técnica.

• Desenvolvedor Frontend Sênior (UX/UI), responsável pela construção das interfaces Web e Mobile, definição da experiência do usuário (UX) e identidade visual (UI) da plataforma, assegurando consistência entre ambientes, usabilidade intuitiva, performance e alinhamento às melhores práticas de design digital.

• Desenvolvedor Backend e Mobile, responsável pela arquitetura da API, modelagem de dados, integrações externas, segurança da informação e desenvolvimento do aplicativo mobile, assegurando robustez estrutural e integridade do sistema.

• Desenvolvedor Full Stack, com atuação transversal e suporte técnico às frentes de Backend, Frontend e Mobile, contribuindo na integração entre camadas do sistema e liderando processos de qualidade (QA), testes integrados e validação funcional, garantindo robustez, estabilidade e alto padrão de entrega.

## 2.2 Metodologia e Cultura Técnica

Trabalhamos com metodologia estruturada, utilizando controle de versionamento, ambientes segregados (desenvolvimento, homologação e produção), revisão de código, documentação contínua e processos de validação técnica.

A segurança, performance e escalabilidade são pilares fundamentais em todos os nossos projetos. Adotamos boas práticas de mercado, arquitetura desacoplada, proteção contra vulnerabilidades, controle de permissões, backups recorrentes e planejamento técnico preparado para suportar crescimento nacional.

Nos posicionamos como parceiros estratégicos de tecnologia, comprometidos com a entrega de soluções sólidas, sustentáveis e preparadas para evoluir junto ao negócio.

# Visão Estratégica e Entendimento do Projeto ASCESA

Com base na análise detalhada do documento de solicitação de proposta, compreendemos que a ASCESA busca estruturar uma plataforma digital integrada que vá além da presença institucional online.

O projeto representa a construção de uma infraestrutura tecnológica estratégica, capaz de centralizar operações, fortalecer a gestão administrativa, ampliar o alcance nacional da associação e proporcionar maior controle e inteligência à diretoria.

A proposta não se limita ao desenvolvimento de um site e aplicativo, mas à consolidação de um ecossistema digital moderno, intuitivo, escalável e seguro, conforme destacado nos pilares institucionais apresentados.

## 3.1 Contexto Atual

Atualmente, a atuação da associação encontra-se majoritariamente concentrada no Distrito Federal, com um modelo de operação que demanda maior centralização digital e automação de processos.

O movimento de expansão nacional exige:

- Estrutura tecnológica preparada para crescimento contínuo

- Centralização das informações de associados

- Controle mais eficiente de convênios e benefícios

- Integração financeira estruturada

- Padronização de processos administrativos

Nesse cenário, a transformação digital torna-se elemento fundamental para sustentar o crescimento institucional com organização e governança.

## 3.2 Objetivos Estratégicos da Plataforma

Com base nos requisitos apresentados, identificamos como objetivos centrais do projeto:

• Ampliar a base de associados por meio de uma jornada digital estruturada e intuitiva
• Automatizar processos administrativos e financeiros
• Centralizar o controle de convênios e benefícios
• Melhorar a experiência do associado em todos os canais (Web e Mobile)
• Disponibilizar relatórios estratégicos e indicadores gerenciais para a diretoria
• Criar um canal estruturado de comunicação e engajamento da comunidade

A plataforma deverá funcionar como o hub central da operação digital da ASCESA, integrando gestão, comunicação, benefícios e relacionamento em um único ambiente governável.

## 3.3 Desafios Técnicos e Operacionais

O escopo apresentado envolve desafios técnicos relevantes, que demandam arquitetura bem definida e governança estruturada. Entre os principais pontos de atenção destacam-se:

• Volume elevado de convênios (estimado em até 30 mil registros)
• Crescimento progressivo da base de associados
• Manipulação de dados sensíveis (informações pessoais e financeiras)
• Necessidade de alta disponibilidade e performance
• Integrações com gateways de pagamento e serviços externos
• Garantia de conformidade com LGPD

Esses fatores reforçam a necessidade de uma arquitetura preparada para escalabilidade, segurança e controle.

## 3.4 Pilares Estratégicos da Solução

Nossa abordagem será orientada por três pilares fundamentais: Segurança, Escalabilidade e Performance e além deles, consideramos três dimensões essenciais: Governança, Sustentabilidade Técnica e Acessibilidade e Expansão

### 3.4.1 Segurança

Implementação de boas práticas de proteção de dados, criptografia de ponta a ponta, controle rigoroso de acessos, rastreabilidade de ações críticas e conformidade com LGPD.

### 3.4.2 Escalabilidade

Arquitetura preparada para crescimento nacional, aumento do volume de dados, expansão funcional e possível evolução estrutural futura.

### 3.4.3 Performance

Otimização estrutural para garantir tempos de resposta rápidos, estabilidade mesmo sob alta demanda e experiência fluida nos ambientes Web e Mobile.

### 3.4.4 Governança

Centralização administrativa, controle de permissões, relatórios estratégicos e monitoramento contínuo da operação.

### 3.4.5 Sustentabilidade Técnica

Código estruturado, documentado e de fácil manutenção, permitindo evoluções futuras sem reestruturações críticas.

### 3.4.6 Acessibilidade e Expansão

Adoção de boas práticas de acessibilidade (WCAG), suporte inicial ao idioma Português (Brasil) e arquitetura preparada para futura expansão para outros idiomas.

## 3.5 Visão de Produto

O site será concebido como o hub central da plataforma, concentrando informações institucionais, benefícios, convênios, jornada de novos associados e também a área restrita do associado, permitindo acesso a funcionalidades exclusivas, consulta de dados, serviços e interação com a associação.

O aplicativo mobile atuará como extensão estratégica da plataforma, proporcionando acesso rápido, carteirinha digital, notificações, consulta de benefícios e interação contínua com a associação, garantindo conveniência e recorrência de uso.

Além desses ambientes, a solução contará com um módulo administrativo interno, responsável pela gestão completa de associados, controle financeiro, administração de convênios, geração de relatórios estratégicos e monitoramento operacional da plataforma.

Todos os ambientes compartilharão a mesma base estrutural e arquitetura integrada, garantindo consistência de dados, segurança, escalabilidade e governança técnica.

# Metodologia de Desenvolvimento – SCRUM Estruturado

A execução do projeto será conduzida por metodologia Ágil baseada em Scrum, estruturada com práticas formais de governança e controle.

O objetivo é garantir entregas incrementais, alinhamento contínuo com a ASCESA e previsibilidade na evolução do projeto.

## 4.1 Estrutura de Execução (Sprints)

O desenvolvimento será organizado em ciclos curtos e controlados:

- Sprints com duração de 2 semanas

- Planejamento estruturado de cada Sprint (Sprint Planning)

- Definição clara de escopo e entregáveis

- Desenvolvimento incremental por módulos

- Testes internos e validação técnica antes de disponibilização

- Demonstração funcional ao final de cada Sprint (Sprint Review)

- Reunião de melhoria contínua (Sprint Retrospective)

Esse modelo permite evolução progressiva, visibilidade constante e mitigação antecipada de riscos.

## 4.2 Backlog Estratégico e Priorização

Todas as funcionalidades do projeto serão consolidadas em um backlog estruturado, construído em conjunto com a ASCESA durante etapa inicial de imersão e alinhamento estratégico.

O backlog será organizado por blocos funcionais e jornadas operacionais, contemplando:

- Backend e integrações

- Módulo administrativo (gestão de associados)

- Plataforma Web (institucional e área restrita)

- Aplicativo Mobile

- Recursos de engajamento e evolução

A priorização será definida com base em:

- Impacto estratégico para a instituição

- Dependências técnicas e estruturais

- Complexidade de implementação

- Valor imediato para a operação

- Relevância para o lançamento inicial (MVP)

Cada item do backlog será descrito com:

- Objetivo funcional

- Regras de negócio envolvidas

- Critérios de aceitação

- Dependências técnicas

- Prioridade de implementação

## 4.3 Governança e Papel do Tech Lead

O projeto contará com Tech Lead atuando também como Project Manager, responsável por:

- Definição e validação da arquitetura

- Planejamento das sprints

- Acompanhamento técnico da equipe

- Gestão de riscos

- Controle de escopo

- Comunicação direta com a ASCESA

Esse modelo garante centralização técnica e alinhamento institucional ao longo de toda a execução.

## 4.4 Ambiente de Homologação e Validação

A cada entrega relevante:

- As funcionalidades serão disponibilizadas em ambiente de homologação

- A diretoria poderá validar fluxos e funcionalidades

- Ajustes serão realizados antes da aprovação formal

- Apenas após validação a entrega será considerada concluída

Esse processo assegura qualidade, aderência aos requisitos e previsibilidade na evolução do projeto.

## 4.5 Documentação e Sustentabilidade

Ao longo do desenvolvimento, será mantida documentação contínua contemplando:

- Arquitetura da solução

- Estrutura da API

- Modelagem de dados

- Manual operacional do módulo administrativo

- Diretrizes de manutenção e evolução

A documentação garante transferibilidade de conhecimento e sustentabilidade técnica da plataforma.

# Arquitetura Proposta da Solução

A plataforma digital da ASCESA será concebida com base em uma arquitetura moderna, modular e escalável, preparada para suportar crescimento institucional, aumento no volume de usuários e evolução contínua de funcionalidades.

A definição arquitetural será orientada por princípios de segurança, governança, separação de responsabilidades e sustentabilidade tecnológica de longo prazo.

## 5.1 Visão Geral da Arquitetura

A solução será estruturada com base em uma arquitetura desacoplada, organizada em camadas independentes e integradas por meio de uma API centralizada.

O modelo proposto contempla:

- API centralizada, responsável por concentrar regras de negócio, autenticação, integrações e controle de dados

- Backend desacoplado, permitindo manutenção, evolução e escalabilidade independente das interfaces

- Plataforma Web separada da camada de serviços, garantindo flexibilidade tecnológica e independência de evolução

- Aplicativo Mobile integrado à mesma base estrutural, assegurando consistência de dados e governança unificada

- Banco de dados estruturado e normalizado, preparado para grande volume de registros e integridade das informações

- Infraestrutura em ambiente cloud, com recursos escaláveis e preparados para crescimento progressivo da operação

Essa abordagem garante que Web, Mobile e Administrativo não funcionem como sistemas isolados, mas como partes integradas de um único ecossistema digital.

## 5.2 Segurança como Pilar Estrutural

A segurança da informação será tratada como elemento central da arquitetura da solução, especialmente considerando o armazenamento e processamento de dados sensíveis de associados.

Serão adotadas as seguintes diretrizes:

- Criptografia de dados sensíveis em trânsito e em repouso

- Implementação de autenticação segura (JWT/OAuth)

- Proteção contra vulnerabilidades comuns (conforme boas práticas OWASP)

- Controle de permissões baseado em perfis e níveis de acesso

- Registro de logs e auditoria de ações críticas

- Adequação às exigências da LGPD

- Políticas de backup automatizado e plano de recuperação de dados

A arquitetura será concebida para mitigar riscos, garantir rastreabilidade e assegurar conformidade regulatória.

## 5.3 Escalabilidade e Evolução Estrutural

Considerando o potencial de crescimento nacional da ASCESA, a arquitetura será planejada para suportar aumento progressivo no número de associados, volume de convênios e complexidade operacional.

A solução será construída com:

- Infraestrutura cloud preparada para expansão de recursos sob demanda

- Arquitetura modular, permitindo evolução por componentes

- Separação clara entre camadas de apresentação, serviço e dados

- Estrutura preparada para futura adoção de microsserviços, caso o crescimento da operação justifique

Essa abordagem garante que a plataforma possa evoluir sem necessidade de reestruturações críticas no futuro.

## 5.4 Governança e Controle Operacional

A arquitetura da solução será estruturada para garantir controle centralizado, rastreabilidade das operações e suporte qualificado à tomada de decisão.

A plataforma contará com:

- Painel administrativo estruturado e segmentado por níveis de acesso

- Relatórios estratégicos e consolidação de dados operacionais

- Indicadores gerenciais para acompanhamento da performance institucional

- Registro e auditoria de ações críticas realizadas no sistema

- Gestão centralizada de usuários, perfis e permissões

Essa abordagem assegura governança digital, transparência operacional e maior previsibilidade na gestão da associação.

## 5.5 Performance e Experiência

A experiência do usuário será sustentada por práticas técnicas voltadas à otimização de desempenho.

Serão adotadas estratégias como:

- Otimização de consultas ao banco de dados

- Estruturação adequada de índices e modelagem eficiente

- Estratégias de cache para redução de carga

- Carregamento otimizado de interfaces Web e Mobile

- Monitoramento contínuo de performance

O objetivo é garantir tempos de resposta rápidos e experiência fluida, mesmo com aumento significativo de acessos.

# Escopo Detalhado

Escopo detalhado de todos os sistemas.

## 6.1 Desenvolvimento do Site (Plataforma Web)

(Abordagem Técnica, Estratégia de Implementação e Melhorias Sugeridas)

### 6.1.1. Design e Experiência do Usuário (UI/UX)

🔹 Design moderno, intuitivo e responsivo

Nossa abordagem:

- Conduziremos um workshop inicial de alinhamento visual e institucional para compreender profundamente a identidade da ASCESA.

- Realizaremos benchmark com associações nacionais e plataformas de benefícios.

- Desenvolveremos um Design System próprio (cores, tipografia, componentes, padrões visuais).

- O layout será desenvolvido em abordagem Mobile First, garantindo responsividade nativa para:

      - Desktop

      - Tablet

      - Smartphones

Melhorias sugeridas:

- Criação de biblioteca de componentes reutilizáveis para padronização futura.

- Implementação de modo acessível (contraste elevado).

- Testes de usabilidade com usuários reais antes da aprovação final.

🔹 Interface limpa, profissional e alinhada à identidade visual

Nossa abordagem:

- Aplicação rigorosa da identidade institucional.

- Uso de hierarquia visual clara.

- Espaçamento adequado e leitura confortável.

- Uso estratégico de ícones e elementos gráficos para reforçar credibilidade.

Melhoria sugerida:

- Manual de identidade digital entregue ao final do projeto.

- Versão otimizada para impressão institucional.

🔹 Jornada do usuário clara e fluida

Nossa abordagem:

    - Mapeamento completo da jornada do visitante:

      - Descoberta de benefícios

      - Processo de inscrição

      - Acesso à área restrita

    - Construção de fluxos navegacionais detalhados.

    - Redução de fricção no processo de cadastro.

    - Implementação de mensagens orientativas durante a navegação.

Melhoria sugerida:

- Implementação de funil analítico para medir abandono no cadastro.

- Heatmaps e análise comportamental futura.

🔹 Protótipos e Wireframes

Nossa abordagem:

- Wireframes estruturais de todas as páginas principais.

- Protótipos navegáveis para validação prévia.

- Apresentação formal para aprovação da diretoria.

- Ajustes antes do desenvolvimento.

Melhoria sugerida:

    - Teste rápido com 3–5 usuários internos antes da validação final.

### 6.1.2. Arquitetura e Tecnologia

🔹 Plataforma Robusta, Escalável e Segura

Abordagem Técnica Proposta

A arquitetura será estruturada em modelo desacoplado, orientado a serviços, com separação clara entre camadas de apresentação, aplicação e persistência.

A stack sugerida para o projeto é:

- Frontend: Next.js (React)

- Backend: NestJS (Node.js)

- Banco de Dados: PostgreSQL

Next.js (Frontend)

- Renderização híbrida (SSR + SSG), ideal para SEO

- Excelente performance

- Estrutura escalável

- Ótima experiência para aplicações institucionais com área restrita

- Alto padrão de mercado

NestJS (Backend)

- Arquitetura modular e orientada a boas práticas

- Forte tipagem com TypeScript

- Estrutura ideal para APIs robustas

- Facilidade de manutenção e escalabilidade

- Excelente organização para regras de negócio complexas

PostgreSQL (Banco de Dados)

- Banco relacional robusto e altamente confiável

- Excelente para controle transacional (pagamentos, status, histórico)

- Alto desempenho

- Segurança e integridade de dados

Arquitetura Estrutural

    - API centralizada responsável pela comunicação entre Web, Mobile e Administrativo

    - Separação clara entre:

      - Frontend (apresentação)

      - Backend (lógica de negócio)

      - Banco de dados (persistência)

    - Controle de acesso baseado em perfis e permissões

    - Autenticação segura com tokens (JWT)

    - Criptografia de dados sensíveis

    - Logs de auditoria para ações críticas

    - Estrutura preparada para múltiplos ambientes (desenvolvimento, homologação, produção)

Escalabilidade e Crescimento

A arquitetura será preparada para:

- Crescimento progressivo da base de associados

- Possível expansão nacional

- Implementação futura de microsserviços, se necessário

- Balanceamento de carga

- Estrutura de cache (Redis, se aplicável)

Melhoria Estratégica Sugerida

- Implementação de camada de cache para otimização de performance

- CDN para distribuição de conteúdo estático

- Monitoramento contínuo de performance e disponibilidade

- Estrutura preparada para regionalização futura

🔹 Painel Administrativo (CMS)

Nossa abordagem:

O CMS será desenvolvido como módulo estratégico e não apenas gerenciador de conteúdo.

Permitirá:

- Gestão completa de convênios

- Gestão de associados

- Aprovação de inscrições

- Controle de permissões

- Relatórios estratégicos

- Administração de pagamentos

### 6.1.3. Módulos e Funcionalidades Essenciais

🔹 Páginas Institucionais

Nossa abordagem:

- Estrutura modular.

- Conteúdo 100% gerenciável.

- SEO técnico aplicado.

- Estrutura otimizada para conversão.

Melhoria sugerida:

- Seção de perguntas frequentes dinâmica.

- Área de transparência institucional.

🔹 Seção de Benefícios/Convênios

Nossa abordagem:

- Estrutura de categorias.

- Sistema de filtros avançado.

- Busca inteligente.

- Página individual detalhada para cada convênio.

- Upload de mídia.

- Controle de visibilidade por perfil.

🔹 Sistema de Cadastro e Login

Nossa abordagem:

- Formulário estruturado e validado.

- Máscara de campos e validação automática.

- Confirmação por e-mail.

- Integração com fluxo de aprovação administrativa.

- Controle de status.

Melhoria sugerida:

- Upload de documentos no cadastro.

🔹 Área do Associado (Restrita)

Nossa abordagem:

    - Dashboard personalizado.

    - Visualização de:

      - Plano

      - Status

      - Extrato de pagamentos

      - Benefícios ativos

    - Atualização cadastral.

- Canal direto com a associação.

Melhoria sugerida:

    - Download de comprovantes.

    - Visualização de carteirinha digital.

🔹 Vitrine Virtual

Nossa abordagem:

    - Cadastro de anúncios pelos próprios associados.

    - Moderação administrativa.

    - Termo de responsabilidade.

    - Sistema de filtros e categorias.

Melhoria sugerida:

    - Sistema de reputação.

    - Limite de anúncios por associado.

🔹 Blog / Notícias

Nossa abordagem:

    - Editor completo.

    - Categorias.

    - SEO aplicado.

    - Sistema de destaque.

🔹 Formulários Personalizados

Nossa abordagem:

    - Criação de formulários customizáveis.

    - Integração com e-mail.

    - Armazenamento interno.

🔹 Integração com Redes Sociais

Nossa abordagem:

    - Botões de compartilhamento.

    - Login social opcional.

    - Open Graph configurado.

🔹 Chat Online / Suporte

Nossa abordagem:

    - Integração com ferramenta especializada.

    - Gestão via painel.

    - Controle de horários.

Melhoria sugerida:

    - Chatbot inicial para triagem automática.

🔹 Otimização SEO

Nossa abordagem:

    - Estrutura de URLs amigáveis.

    - Meta tags dinâmicas.

    - Sitemap automático.

    - Otimização de performance.

## 6.2 Desenvolvimento do Aplicativo Mobile (iOS e Android)

(Abordagem Técnica, Estratégia de Implementação e Melhorias Sugeridas)

### 6.2.1. Design e Experiência do Usuário (UI/UX)

🔹 Design nativo e intuitivo para cada plataforma

Nossa abordagem:

    - Desenvolvimento do aplicativo utilizando Flutter, garantindo código único para iOS e Android, mas respeitando as diretrizes visuais de cada sistema.

    - Aplicação dos padrões de navegação recomendados para cada plataforma.

    - Adaptação automática de comportamentos visuais conforme o sistema operacional.

    - Uso de componentes que respeitem ergonomia mobile.

    - Estrutura Mobile First, priorizando usabilidade com uma mão.

    - Hierarquia clara das informações com foco nas ações principais do associado.

Melhorias sugeridas:

    - Testes de usabilidade com grupo piloto de associados.

    - Modo de alto contraste para acessibilidade.

🔹 Interface e jornada alinhadas ao site, mas otimizadas para mobile

Nossa abordagem:

    - Manutenção da identidade visual da plataforma web.

    - Simplificação de fluxos para reduzir cliques e etapas.

    - Dashboard inicial com atalhos rápidos para:

      - Carteirinha digital

      - Benefícios

      - Status de pagamento

      - Comunicados

    - Estrutura de navegação inferior (bottom navigation) para acesso rápido às principais áreas.

Melhorias sugeridas:

    - Personalização dinâmica da tela inicial conforme perfil do associado.

    - Análise comportamental futura para reorganização inteligente dos atalhos.

🔹 Experiência fluida para acesso rápido a benefícios

Nossa abordagem:

    - Carregamento progressivo de dados.

    - Implementação de cache local para reduzir tempo de espera.

    - Sistema de favoritos.

    - Destaque automático de benefícios mais acessados.

    - Pesquisa otimizada com resposta rápida.

Melhorias sugeridas:

    - Sugestão automática de convênios com base no perfil.

    - Ranking de benefícios mais utilizados pela comunidade.

### 6.2.2. Arquitetura e Tecnologia

🔹 Design nativo e intuitivo para cada plataforma

Nossa abordagem:

    - Desenvolvimento do aplicativo utilizando Flutter, garantindo código único para iOS e Android, mas respeitando as diretrizes visuais de cada sistema.

    - Aplicação dos padrões de navegação recomendados para cada plataforma.

    - Adaptação automática de comportamentos visuais conforme o sistema operacional.

    - Uso de componentes que respeitem ergonomia mobile.

    - Estrutura Mobile First, priorizando usabilidade com uma mão.

    - Hierarquia clara das informações com foco nas ações principais do associado.

Melhorias sugeridas:

    - Testes de usabilidade com grupo piloto de associados.

    - Modo de alto contraste para acessibilidade.

🔹 Interface e jornada alinhadas ao site, mas otimizadas para mobile

Nossa abordagem:

    - Manutenção da identidade visual da plataforma web.

    - Simplificação de fluxos para reduzir cliques e etapas.

    - Dashboard inicial com atalhos rápidos para:

      - Carteirinha digital

      - Benefícios

      - Status de pagamento

      - Comunicados

    - Estrutura de navegação inferior (bottom navigation) para acesso rápido às principais áreas.

Melhorias sugeridas:

    - Personalização dinâmica da tela inicial conforme perfil do associado.

    - Análise comportamental futura para reorganização inteligente dos atalhos.

🔹 Experiência fluida para acesso rápido a benefícios

Nossa abordagem:

    - Carregamento progressivo de dados.

    - Implementação de cache local para reduzir tempo de espera.

    - Sistema de favoritos.

    - Destaque automático de benefícios mais acessados.

    - Pesquisa otimizada com resposta rápida.

Melhorias sugeridas:

    - Sugestão automática de convênios com base no perfil.

    - Ranking de benefícios mais utilizados pela comunidade.

### 6.2.3. Módulos e Funcionalidades Essenciais

Cadastro e Login (sincronizado com o site)

Nossa abordagem:

    - Integração total com a base da plataforma web.

    - Autenticação segura.

    - Recuperação de senha.

    - Validação de status do associado.

    - Controle de sessão com refresh token.

Melhorias sugeridas:

    - Login com biometria após primeiro acesso.

    - Notificação automática em caso de tentativa suspeita.

🔹 Acesso rápido a benefícios

Nossa abordagem:

    - Listagem simplificada.

    - Filtros por categoria.

    - Campo de busca.

    - Sistema de favoritos.

    - Visualização clara das condições do convênio.

Melhorias sugeridas:

    - Filtro por localização.

    - Destaque de benefícios próximos ao usuário.

🔹 Carteirinha Digital

Nossa abordagem:

    - Exibição digital com dados do associado.

    - Código QR para validação.

    - Atualização automática de status.

    - Disponibilidade offline básica.

Melhorias sugeridas:

    - Validação dinâmica em tempo real.

    - Sistema antifraude com token rotativo.

### 6.2.4. Funcionalidades Específicas

Recursos Offline

Nossa abordagem:

    - Cache local para:

      - Carteirinha

      - Dados básicos do perfil

      - Últimos convênios visualizados

    - Sincronização automática quando houver conexão.

Melhorias sugeridas:

- Modo economia de dados.

- Atualização automática em segundo plano.

🔹 Notificações Push

Nossa abordagem:

- Integração com Firebase.

- Segmentação por perfil.

- Comunicação institucional.

- Lembretes de pagamento.

- Promoções de convênios.

Melhorias sugeridas:

- Campanhas programadas.

- Relatórios de taxa de abertura.

🔹 Geolocalização

Nossa abordagem:

- Identificação de parceiros próximos.

- Filtro regional.

- Uso controlado mediante consentimento.

Melhorias sugeridas:

- Mapa interativo.

- Alertas automáticos ao se aproximar de parceiros.

🔹 Leitura de QR Code / Código de Barras

Nossa abordagem:

- Validação de benefícios.

- Check-in em eventos.

- Integração com backend para confirmação.

Melhorias sugeridas:

- Histórico de validações.

- Controle antifraude.

🔹 Integração com Câmera/Galeria

Nossa abordagem:

- Upload de documentos.

- Atualização de foto.

- Envio de comprovantes.

Melhorias sugeridas:

- Compressão automática de imagem.

- Validação de formato antes do envio.

🔹 Área do Associado Personalizada

Nossa abordagem:

    - Dashboard com:

      - Status de pagamento

      - Benefícios ativos

      - Comunicados recentes

    - Acesso rápido às principais funções.

Melhorias sugeridas:

- Indicadores visuais de pendências.

- Recomendações personalizadas.

🔹 Funcionalidades de E-commerce

Nossa abordagem:

- Integração com backend.

- Visualização simplificada.

- Sincronização com site.

Melhorias sugeridas:

- Histórico de pedidos.

- Notificação de promoções.

🔹 Lista de Desejos

Nossa abordagem:

- Salvamento de convênios.

- Sincronização com backend.

- Notificação de atualização.

Melhorias sugeridas:

- Alertas automáticos de desconto.

🔹 Funcionalidades de Segurança

Nossa abordagem:

- Autenticação biométrica.

- Timeout automático.

- Criptografia local.

- Proteção contra sessão inválida.

Melhorias sugeridas:

- Dupla verificação opcional.

- Bloqueio após tentativas inválidas.

### 6.2.5. Publicação

Suporte à publicação nas lojas

Nossa abordagem:

- Preparação de builds oficiais.

- Configuração de certificados.

- Envio para App Store e Google Play.

- Acompanhamento do processo de aprovação.

- Ajustes conforme exigências das lojas.

Melhorias sugeridas:

- Planejamento de estratégia inicial de lançamento.

- Otimização de palavras-chave (ASO).

- Monitoramento pós-lançamento.

## 6.3 Módulo de Controle e Gestão de Associados (Administrativo)

(Abordagem Técnica, Estratégia de Implementação e Melhorias Sugeridas)

Este módulo será o núcleo operacional da plataforma, destinado à diretoria e equipe administrativa da ASCESA, permitindo controle completo sobre associados, pagamentos, convênios e indicadores estratégicos.

O acesso será realizado por meio de painel administrativo seguro, com controle rigoroso de permissões e rastreabilidade de ações.

### 6.3.1. Gerenciamento de Inscrições

🔹 Painel para visualização de novas solicitações

Nossa abordagem:

    - Criação de dashboard específico para novas inscrições.

    - Listagem organizada por:

      - Data de solicitação

      - Status (pendente, aprovado, recusado)

      - Tipo de associação

    - Sistema de filtros e busca.

    - Visualização detalhada de cada cadastro.

    - Exibição de documentos enviados (quando aplicável).

Melhorias sugeridas:

    - Sistema de priorização automática.

    - Indicador de tempo médio de análise.

    - Notificação interna para novos cadastros.

🔹 Aprovação ou Recusa com justificativa

Nossa abordagem:

    - Botões de ação claros (Aprovar / Recusar).

    - Campo obrigatório de justificativa interna em caso de recusa.

    - Registro automático da decisão no histórico do associado.

    - Log de auditoria com:

      - Data

      - Hora

      - Usuário responsável

Melhorias sugeridas:

    - Fluxo opcional de aprovação em múltiplos níveis.

    - Sistema de checklist antes da aprovação.

    - Histórico comparativo de taxa de aprovação.

🔹 Notificação automática ao solicitante

Nossa abordagem:

    - Envio automático de e-mail ao alterar status.

    - Templates configuráveis via painel.

    - Registro da notificação no histórico do associado.

Melhorias sugeridas:

    - Integração com notificações push (quando aplicável).

    - Reenvio manual pelo administrador.

    - Log de leitura (quando possível).

### 6.3.2. Cadastro Completo de Associados

🔹 Visualização e edição de dados

Nossa abordagem:

    - Tela de perfil completo do associado.

    - Visualização organizada por seções:

      - Dados pessoais

      - Dados profissionais

      - Status de associação

      - Histórico financeiro

    - Permissão de edição conforme nível hierárquico.

    - Registro automático de qualquer alteração.

Melhorias sugeridas:

    - Controle de versão de dados alterados.

    - Bloqueio de edição de campos críticos.

    - Campo de anexos adicionais.

🔹 Histórico de ações

Nossa abordagem:

    - Linha do tempo completa contendo:

      - Data de inscrição

      - Aprovação

      - Alterações cadastrais

      - Pagamentos realizados

      - Mudança de status

    - Registro automático via sistema.

Melhorias sugeridas:

    - Filtro por tipo de evento.

    - Exportação do histórico individual.

    - Dashboard de atividade por associado.

🔹 Notas internas

Nossa abordagem:

    - Campo exclusivo para observações administrativas.

    - Registro com data e usuário responsável.

    - Visível apenas para perfis autorizados.

Melhorias sugeridas:

    - Classificação de notas por categoria.

    - Sistema de alerta interno para observações importantes.

### 6.3.3. Controle de Status e Pagamentos

🔹 Indicadores visuais de status

Nossa abordagem:

    - Sinalização clara:

      - Ativo

      - Inativo

      - Suspenso

      - Inadimplente

    - Indicadores visuais no painel.

    - Filtros rápidos por status.

Melhorias sugeridas:

    - Dashboard resumido com:

      - Total de ativos

      - Total de inadimplentes

      - Percentual de retenção

    - Alertas automáticos para aumento de inadimplência.

🔹 Lembretes automáticos

Nossa abordagem:

- Envio automático de e-mails para pagamentos pendentes.

- Configuração de frequência de lembretes.

- Integração com notificações push (se aplicável).

- Registro no histórico do associado.

Melhorias sugeridas:

- Escalonamento progressivo de aviso.

- Bloqueio automático de benefícios após período configurável.

🔹 Relatório de inadimplência

Nossa abordagem:

- Relatório consolidado por período.

- Filtros por:

      - Tipo de plano

      - Região

      - Tempo de atraso

    - Exportação em CSV ou Excel.

Melhorias sugeridas:

- Indicador de risco de cancelamento.

- Gráficos evolutivos de inadimplência.

### 6.3.4. Extração de Relatórios Estratégicos

🔹 Relatórios Demográficos

Nossa abordagem:

    - Relatórios por:

      - Idade

      - Localização

      - Profissão

    - Filtros por período.

    - Visualização gráfica e tabelar.

Melhorias sugeridas:

- Mapa geográfico interativo.

- Segmentação automática para campanhas.

🔹 Relatórios Comportamentais

Nossa abordagem:

    - Monitoramento de:

      - Benefícios mais acessados

      - Frequência de uso

      - Engajamento no app

    - Relatórios por categoria de convênio.

Melhorias sugeridas:

- Ranking de convênios.

- Indicador de baixa utilização.

- Insights automáticos.

🔹 Relatórios Financeiros

Nossa abordagem:

- Histórico de pagamentos.

- Receita por período.

- Taxa de adesão.

- Taxa de desligamento.

- Indicadores comparativos mensais.

Melhorias sugeridas:

- Projeção de receita futura.

- Indicador de Lifetime Value do associado.

🔹 Exportação de Dados

Nossa abordagem:

    - Exportação em:

      - CSV

      - Excel

    - Exportação filtrada.

    - Permissão controlada por perfil.

Melhorias sugeridas:

- Exportação automatizada agendada.

- API futura para integração externa.

### 6.3.5. Gestão de Benefícios e Convênios

🔹 Cadastro e edição de convênios

Nossa abordagem:

    - Formulário estruturado para:

      - Nome

      - Categoria

      - Descrição

      - Condições

      - Parceiro

      - Validade

    - Upload de mídia.

    - Ativação e desativação.

    - Controle de visibilidade.

Melhorias sugeridas:

- Agendamento automático de expiração.

- Sistema de alerta para convênios próximos do vencimento.

- Histórico de alterações.

🔹 Controle de acesso por tipo de associação

Nossa abordagem:

- Associação de convênios a planos específicos.

- Bloqueio automático para associados inadimplentes.

- Regra de negócio centralizada no backend.

Melhorias sugeridas:

- Benefícios temporários promocionais.

- Acesso condicionado a tempo mínimo de associação.

## 6.4 Estratégias Adicionais para Atrair e Controlar Novas Associações

(Abordagem Técnica, Estratégia de Implementação e Melhorias Sugeridas)

Este conjunto de funcionalidades tem como objetivo fortalecer três pilares:

  - 📈 Aquisição de novos associados

  - 🔁 Retenção e engajamento

  - 📊 Inteligência estratégica para crescimento sustentável

### 6.4.1. Programa de Indicação

🔹 Funcionalidade de Indicação de Novos Associados

Nossa abordagem:

    - Geração de link exclusivo de indicação para cada associado.

    - Código de indicação único e rastreável.

    - Registro automático da origem da nova inscrição.

    - Associação da indicação ao perfil do indicador.

    - Controle de status:

      - Indicação enviada

      - Inscrição realizada

      - Associação aprovada

      - Recompensa liberada

    - Visualização no painel do associado:

      - Número de indicados

      - Status das indicações

      - Benefícios acumulados

No painel administrativo:

- Dashboard de desempenho do programa.

- Filtros por período.

- Ranking de maiores indicadores.

Melhorias sugeridas:

    - Sistema automático de recompensas:

      - Desconto na mensalidade

      - Benefício adicional

      - Pontuação acumulativa

    - Campanhas promocionais temporárias.

    - Meta de indicação com recompensa escalonada.

    - Detecção de fraudes (mesmo CPF, duplicidade).

### 6.4.2. Conteúdo Exclusivo para Associados

🔹 Área Restrita de Conteúdo Premium

Nossa abordagem:

    - Seção exclusiva no site e aplicativo.

    - Controle de acesso por:

      - Status de pagamento

      - Tipo de plano

    - Organização por categorias:

      - Artigos

      - Vídeos

      - Webinars

      - Cursos

    - Sistema de upload via painel administrativo.

    - Controle de visibilidade e validade de conteúdo.

    - Registro de acesso para análise de engajamento.

Melhorias sugeridas:

    - Liberação progressiva de conteúdo (drip content).

    - Certificados automáticos de participação.

    - Integração futura com plataforma LMS.

    - Indicador de conclusão de cursos.

### 6.4.3. Fórum ou Comunidade Online

🔹 Espaço de Interação entre Associados

Nossa abordagem:

    - Módulo interno de comunidade com:

      - Tópicos

      - Categorias

      - Respostas

      - Curtidas

    - Perfil público interno (apenas para associados).

    - Sistema de moderação pela diretoria.

    - Notificação de respostas e interações.

    - Controle de permissões e regras de uso.

Melhorias sugeridas:

    - Sistema de reputação por participação.

    - Destaque para membros mais ativos.

    - Moderação assistida por filtros automáticos.

    - Integração com notificações push.

### 6.4.4. Eventos Exclusivos

🔹 Módulo de Gestão de Eventos

Nossa abordagem:

    - Cadastro de eventos via painel administrativo:

      - Nome

      - Data

      - Local

      - Modalidade (online/presencial)

      - Número de vagas

    - Inscrição online.

    - Lista de participantes.

    - Controle de presença.

    - Envio automático de lembretes.

    - Área de histórico de eventos passados.

Melhorias sugeridas:

    - Geração automática de lista de presença.

    - Certificado digital de participação.

    - Lista de espera automática.

    - Integração com plataformas de streaming.

### 6.4.5. Página de Depoimentos / Histórias de Sucesso

🔹 Seção Institucional Estratégica

Nossa abordagem:

    - Página dedicada no site institucional.

    - Exibição de:

      - Foto

      - Nome

      - Profissão

      - Relato

    - Gestão via painel administrativo.

    - Opção de destaque na home.

    - Sistema de curadoria pela diretoria.

Melhorias sugeridas:

    - Vídeo depoimentos.

    - Avaliação por estrelas.

    - Solicitação automática de depoimento após tempo mínimo de associação.

    - Integração com redes sociais.

### 6.4.6. Onboarding Automatizado

🔹 Jornada Automatizada de Boas-Vindas

Nossa abordagem:

    - Sequência automática de e-mails:

      - Boas-vindas

      - Apresentação de benefícios

      - Guia de uso da plataforma

      - Convite para participar da comunidade

    - Personalização por tipo de plano.

    - Registro de abertura e cliques.

    - Integração com notificações push no app.

Melhorias sugeridas:

    - Segmentação por perfil demográfico.

    - Jornada progressiva de 7 a 14 dias.

    - Checklist inicial dentro do app.

    - Indicador de “nível de ativação” do novo associado.

### 6.4.7. Módulo de Feedbacks e Pesquisas

🔹 Sistema de Pesquisas Internas

Nossa abordagem:

    - Criação de pesquisas personalizadas:

      - Perguntas abertas

      - Múltipla escolha

      - Escala de satisfação

    - Envio segmentado por grupo.

    - Relatórios automáticos.

    - Visualização gráfica de resultados.

    - Exportação em CSV ou Excel.

Melhorias sugeridas:

    - NPS automático.

    - Envio automático pós-evento.

    - Comparativo histórico de satisfação.

    - Alertas para queda de engajamento.

### 6.4.8 Gamificação (Opcional)

🔹 Sistema de Engajamento por Pontuação

Nossa abordagem:

    - Pontos acumulados por:

      - Participação no fórum

      - Indicação de novos associados

      - Participação em eventos

      - Consumo de conteúdo

    - Exibição de ranking interno.

    - Sistema de badges/emblemas.

    - Visualização no perfil do associado.

Melhorias sugeridas:

    - Resgate de pontos por benefícios.

    - Níveis de associação (Bronze, Prata, Ouro).

    - Desafios mensais.

    - Métricas de engajamento por usuário.

## 6.5 Integrações e Backend (Servidor/Banco de Dados)

(Abordagem Técnica, Estratégia de Implementação e Melhorias Sugeridas)

Este módulo representa o núcleo estrutural da solução, sendo responsável por:

- Processamento de regras de negócio

- Segurança dos dados

- Sincronização entre site e aplicativo

- Integração com serviços externos

- Escalabilidade futura

### 6.5.1. API Integrada

🔹 API robusta e centralizada

Nossa abordagem:

    - Desenvolvimento de API RESTful centralizada.

    - Backend estruturado em arquitetura modular.

    - Separação clara entre:

      - Camada de apresentação

      - Camada de regras de negócio

      - Camada de acesso a dados

    - Autenticação baseada em JWT.

    - Controle de permissões por níveis hierárquicos.

    - Versionamento de API.

    - Logs estruturados.

    - Documentação técnica via Swagger/OpenAPI.

Justificativa técnica:

A API será o ponto único de comunicação entre:

    - Site (Next.js)

    - Aplicativo Mobile (Flutter)

    - Painel Administrativo

    - Serviços externos (pagamento, e-mail, analytics)

Isso garante:

    - Sincronização em tempo real.

    - Consistência de dados.

    - Manutenção simplificada.

    - Evolução futura sem retrabalho estrutural.

Melhorias sugeridas:

    - Arquitetura preparada para microserviços no futuro.

    - Rate limiting para proteção contra abuso.

    - Sistema de cache (Redis) para endpoints críticos.

    - Webhooks para integração externa.

### 6.2.2. Banco de Dados

🔹 Escolha do Banco de Dados

Nossa abordagem:

    - Utilização de banco de dados relacional PostgreSQL.

Justificativa técnica:

O PostgreSQL é recomendado por:

    - Alta confiabilidade e estabilidade.

    - Excelente desempenho para transações financeiras.

    - Forte integridade referencial.

    - Suporte a consultas complexas.

    - Escalabilidade vertical e horizontal.

    - Compatibilidade com ORM moderno.

    - Recursos avançados de indexação.

    - Suporte a criptografia.

É ideal para:

    - Base estruturada de associados.

    - Controle financeiro.

    - Histórico de transações.

    - Relatórios estratégicos.

    - Controle de permissões.

Estrutura planejada:

    - Modelagem relacional normalizada.

    - Índices estratégicos para performance.

    - Controle de integridade via constraints.

    - Auditoria de alterações críticas.

Melhorias sugeridas:

    - Replicação para alta disponibilidade.

    - Backup automatizado diário.

    - Política de retenção de dados.

    - Criptografia em repouso.

    - Clusterização futura se houver crescimento nacional.

### 6.2.3. Servidor / Hospedagem / Infraestrutura

🔹 Ambiente de Infraestrutura

Nossa abordagem:

    - Hospedagem em infraestrutura cloud escalável.

    - Ambiente Linux.

    - Uso de containers (Docker).

    - Deploy automatizado.

    - Ambiente separado para:

      - Produção

      - Homologação

      - Desenvolvimento

Sugestão de provedores:

    - AWS

    - DigitalOcean

    - Hetzner

    - Oracle Cloud

A escolha final será definida conforme:

    - Custo-benefício

    - Necessidade de escala

    - Requisitos de compliance

Estratégia de infraestrutura:

    - Load balancer.

    - HTTPS com SSL.

    - Firewall configurado.

    - Monitoramento de recursos.

    - Backup automático.

    - Logs centralizados.

Justificativa técnica:

Essa estrutura garante:

    - Alta disponibilidade.

    - Performance estável.

    - Redução de downtime.

    - Segurança contra ataques comuns.

    - Escalabilidade sob demanda.

Melhorias sugeridas:

    - CDN para assets estáticos.

    - Auto scaling baseado em demanda.

    - Monitoramento via Datadog ou similar.

    - Disaster recovery estruturado.

### 6.2.4. Integrações Essenciais

🔹 Gateway de Pagamento

Nossa abordagem:

Integração com gateway reconhecido no mercado nacional.

Possíveis opções:

    - Stripe

    - Pagar.me

    - Mercado Pago

    - Asaas

Funcionalidades previstas:

    - Cobrança recorrente.

    - Cartão de crédito.

    - PIX.

    - Boleto.

    - Webhooks para atualização automática de status.

    - Controle automático de inadimplência.

Melhorias sugeridas:

    - Recuperação automática de pagamento falhado.

    - Split de pagamento (se necessário).

    - Dashboard financeiro integrado ao admin.

🔹 Ferramenta de E-mail Marketing

Nossa abordagem:

Integração com:

    - Mailchimp

    - Brevo

    - SendGrid

    - Amazon SES

Funcionalidades:

    - Segmentação automática.

    - Automação de campanhas.

    - Onboarding automatizado.

    - Registro de métricas.

Melhorias sugeridas:

    - Segmentação comportamental.

    - Integração com NPS.

    - Sincronização automática com status de pagamento.

🔹 Ferramentas de Análise de Dados

Nossa abordagem:

Integração com:

    - Google Analytics

    - Google Tag Manager

    - Mixpanel (opcional)

    - Firebase Analytics (mobile)

Monitoramento de:

    - Tráfego

    - Conversão

    - Engajamento

    - Funis de adesão

Melhorias sugeridas:

    - Dashboard interno consolidado.

    - Eventos customizados.

    - Análise de retenção de associados.

🔹 Controle LGPD

Nossa abordagem:

Implementação de conformidade com LGPD:

    - Termo de consentimento explícito.

    - Política de privacidade integrada.

    - Registro de aceite com data e IP.

    - Possibilidade de solicitação de exclusão de dados.

    - Exportação de dados pessoais sob solicitação.

    - Controle de retenção de dados.

Melhorias sugeridas:

    - Painel de gestão de consentimento.

    - Anonimização de dados após cancelamento.

    - Registro auditável de solicitações de exclusão.

### 6.2.5. Integrações Opcionais

🔹 CRM

Nossa abordagem:

Integração futura com:

    - HubSpot

    - RD Station

    - Pipedrive

Para:

    - Gestão avançada de relacionamento.

    - Funis de conversão.

    - Automação comercial.

Melhorias sugeridas:

    - Sincronização bidirecional.

    - Segmentação automática por comportamento.

🔹 ERP

Nossa abordagem:

Integração futura com ERP para:

    - Controle financeiro.

    - Emissão de notas fiscais.

    - Contabilidade.

    - Gestão administrativa interna.

Melhorias sugeridas:

- API preparada para integração.

- Webhooks estruturados.

- Padronização de dados fiscais.

# Cronograma Estratégico

## Visão Geral das Fases

| Fase | Etapa | Duração Estimada |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 | Imersão Estratégica e Planejamento | 2 semanas |
| Fase 1 | Arquitetura e Estrutura Base (Backend + Infra) | 4 semanas |
| Fase 2 | Módulo Administrativo – Gestão de Associados | 4 a 5 semanas |
| Fase 3 | Desenvolvimento do Site Institucional + Área Restrita | 5 a 6 semanas |
| Fase 4 | Desenvolvimento do Aplicativo Mobile | 6 a 8 semanas |
| Fase 5 | Integrações, Testes e Homologação Geral | 3 semanas |
| Fase 6 | Publicação, Lançamento e Estabilização | 2 semanas |

Total estimado: 6 a 7 meses

## 7.1 Fase 0 – Imersão Estratégica e Planejamento

Duração: 2 semanas

Objetivo: transformar o escopo macro em backlog técnico estruturado.

Atividades:

• Reunião de kickoff
• Workshop de alinhamento institucional
• Mapeamento detalhado de regras de negócio
• Definição de prioridades para MVP
• Estruturação do backlog técnico
• Definição final da arquitetura
• Planejamento das primeiras sprints

Entrega da fase:

• Documento funcional refinado
• Arquitetura validada
• Roadmap técnico consolidado

Essa fase reduz retrabalho e elimina ambiguidades.

## 7.2 Fase 1 – Arquitetura e Estrutura Base

Duração: 4 semanas

Objetivo: construir a fundação técnica da plataforma.

Atividades:

• Estruturação do backend e API central
• Modelagem do banco de dados
• Implementação de autenticação e controle de permissões
• Estruturação da infraestrutura cloud
• Configuração de ambientes
• Logs, auditoria e segurança base

Entrega da fase:

• API funcional inicial
• Estrutura administrativa base
• Ambiente de homologação ativo

Sem base sólida, o resto vira gambiarra. Aqui é onde o projeto ganha estabilidade.

## 7.3 Fase 2 – Módulo Administrativo

Duração: 4 a 5 semanas

Objetivo: priorizar o núcleo estratégico da ASCESA – gestão de associados.

Atividades:

• Painel de inscrições
• Fluxo de aprovação e recusa
• Cadastro completo de associados
• Histórico e auditoria
• Controle de status e inadimplência
• Relatórios iniciais
• Gestão de convênios

Entrega da fase:

• Administrativo funcional em homologação
• Fluxo completo de associação operando

Esse módulo é o coração do projeto. Ele vem antes do “site bonito” por um motivo simples: governança primeiro.

## 7.4 Fase 3 – Site Institucional + Área Restrita

Duração: 5 a 6 semanas

Objetivo: construir o hub digital da associação.

Atividades:

• UI/UX e Design System
• Desenvolvimento das páginas institucionais
• Seção de benefícios com filtros e busca
• Área do associado integrada ao backend
• Sistema de cadastro público
• SEO técnico
• Blog e formulários

Entrega da fase:

• Plataforma web completa
• Integração total com backend
• Ambiente pronto para testes ampliados

## 7.5 Fase 4 – Aplicativo Mobile

Duração: 6 a 8 semanas

Objetivo: entregar conveniência e recorrência de uso.

Atividades:

• Estrutura base Flutter
• Integração com API
• Login e autenticação
• Carteirinha digital
• Benefícios com favoritos
• Notificações push
• Geolocalização
• Recursos offline básicos
• Área personalizada

Entrega da fase:

• Versão beta para testes internos
• Build de homologação para iOS e Android

Mobile exige testes reais. Essa fase roda parcialmente em paralelo com a Fase 3.

## 7.6 Fase 5 – Integrações e Homologação Geral

Duração: 3 semanas

Objetivo: validar o ecossistema completo.

Atividades:

• Integração gateway de pagamento
• Integração e-mail marketing
• Configuração analytics
• Testes de carga
• Testes de segurança
• Correções
• Validação final da diretoria

Entrega:

• Sistema completo validado
• Ambiente pronto para produção

Aqui a prioridade é estabilidade, não velocidade.

## 7.7 Fase 6 – Publicação e Lançamento

Duração: 2 semanas

Objetivo: entrada oficial em operação.

Atividades:

• Deploy produção
• Configuração domínio e SSL
• Publicação App Store
• Publicação Google Play
• Monitoramento intensivo inicial
• Ajustes de estabilização

Entrega final:

• Plataforma oficialmente ativa
• Aplicativos publicados
• Operação assistida

## Marcos Estratégicos

• Marco 1 – Arquitetura validada
• Marco 2 – Administrativo operacional
• Marco 3 – Plataforma Web homologada
• Marco 4 – Aplicativo em beta
• Marco 5 – Sistema integrado validado
• Marco 6 – Lançamento oficial

## Modelo de Entrega

O desenvolvimento seguirá ciclos quinzenais, com:

• Sprint Planning
• Entregas incrementais
• Demonstração funcional
• Ambiente de homologação
• Ajustes antes da aprovação formal

A ASCESA terá visibilidade contínua da evolução do projeto.

## Observação Estratégica

O cronograma pode ser ajustado conforme:

• Priorização de funcionalidades para MVP
• Inclusão ou exclusão de módulos opcionais
• Velocidade de validação interna
• Complexidade das integrações financeiras

Caso a estratégia seja lançar primeiro o núcleo administrativo + site e posteriormente o aplicativo, é possível antecipar a entrada em operação para cerca de 4 a 5 meses.

# Estrutura da Equipe e Governança do Projeto

A execução do projeto será conduzida por uma estrutura técnica organizada, com liderança centralizada e papéis bem definidos, garantindo previsibilidade, qualidade e alinhamento contínuo com a ASCESA.

A Capisite adota modelo de governança técnica baseado em:

• Liderança técnica ativa
• Planejamento estruturado
• Controle de escopo
• Revisão contínua de qualidade
• Comunicação direta com o cliente

Abaixo apresentamos a estrutura do time envolvido no projeto.

### 8.1 Tech Lead e Gerente do Projeto

Hugo Rodrigues Costa – Tech Lead | Capisite

Responsável pela liderança técnica e gestão estratégica do projeto.

Atua como Tech Lead da Capisite desde 2023, tendo sido fundador e responsável pela estruturação técnica do projeto Arca, onde liderou o desenvolvimento desde a definição da arquitetura até a entrega em produção.

Possui experiência internacional como Desenvolvedor Pleno na Finest Solutions, atuando em sistemas web completos com Next.js, Node.js e NestJS, participando da construção de APIs robustas, integrações complexas e ambientes cloud com AWS e Azure.

Ao longo da carreira, acumulou experiência em:

• Definição de arquitetura escalável
• Modelagem de banco de dados relacional e não relacional
• Estruturação de APIs RESTful
• Integrações com serviços externos
• Controle de permissões e segurança de aplicações
• Organização de sprints em metodologia Scrum
• Code review e garantia de qualidade técnica
• Planejamento técnico com visão de longo prazo

No projeto ASCESA, será responsável por:

• Definição e validação da arquitetura da solução
• Planejamento e condução das sprints
• Gestão de riscos técnicos
• Controle de escopo e priorização
• Comunicação direta com a diretoria
• Supervisão de qualidade e padronização de código

A liderança técnica centralizada garante consistência estrutural, decisões técnicas responsáveis e alinhamento contínuo entre estratégia institucional e execução tecnológica.

### 8.2 Desenvolvedor Frontend Sênior (UX/UI)

Leandro Ferreira – Frontend Developer | Capisite

Responsável pela arquitetura das interfaces Web da plataforma ASCESA, garantindo consistência visual, usabilidade intuitiva e performance otimizada.

Atua na Capisite liderando a organização técnica do frontend, divisão estratégica de tarefas e acompanhamento técnico de desenvolvedores júnior, assegurando padrão de qualidade e previsibilidade nas entregas.

Possui sólida experiência no desenvolvimento de sistemas completos utilizando Next.js e Node.js, com domínio avançado de Javascript e construção de aplicações orientadas a performance e SEO.

É responsável pela definição da experiência do usuário, atuando desde:

• Mapeamento de fluxo de navegação
• Construção de wireframes estruturais
• Prototipação de interfaces no Figma
• Aplicação de princípios como Affordance e Mobile First
• Padronização de Design System
• Estruturação de componentes reutilizáveis

Ao longo da carreira, participou do desenvolvimento de plataformas com:

• Integrações com serviços externos
• Consumo e estruturação de APIs REST
• Ambientes administrativos completos
• Estruturação de fluxos complexos de usuários
• Organização de squads utilizando ClickUp

No projeto ASCESA, será responsável por:

• Construção do Design System da plataforma
• Definição da arquitetura de componentes frontend
• Garantia de responsividade e acessibilidade
• Otimização de performance da camada de apresentação
• Consistência entre Web e Mobile
• Implementação da jornada de cadastro e área restrita

Sua atuação assegura que a plataforma não seja apenas funcional, mas intuitiva, fluida e preparada para escalar com estabilidade.

### 8.3 Desenvolvedor Backend e Mobile

Mauricio Maiolio Jacinto Leal Desenvolvedor Backend | Capisite

Desenvolvedor Senior com atuação consolidada na Capisite, participando da construção e evolução de soluções digitais com foco em arquitetura de serviços, estabilidade e desempenho.

Possui experiência sólida no desenvolvimento de aplicações end-to-end, integrando camadas mobile, APIs e regras de negócio no backend. Atua na estruturação de serviços escaláveis, modelagem de dados e integração entre sistemas, garantindo consistência técnica e segurança das informações.

Tem vivência em desenvolvimento mobile com Android nativo em Java e Flutter, o que amplia sua visão sobre comunicação entre aplicações e consumo eficiente de APIs. Essa experiência permite construir backends orientados à performance real do usuário final, não apenas à lógica interna do sistema.

Trabalha com foco em organização de código, clareza estrutural e sustentabilidade da solução, assegurando que as aplicações possam evoluir sem comprometer estabilidade ou segurança.

Ao longo da carreira, acumulou experiência em:

• Desenvolvimento e manutenção de APIs REST
• Estruturação de arquitetura de serviços backend
• Modelagem e administração de bancos de dados
• Implementação de regras de negócio e validações
• Integração com serviços externos e sistemas terceiros
• Estruturação de autenticação, permissões e segurança de aplicações
• Otimização de performance e escalabilidade
• Apoio técnico na definição de padrões e boas práticas

No projeto ASCESA, será responsável por:

• Desenvolvimento e manutenção dos serviços backend da aplicação
• Implementação das regras de negócio definidas na arquitetura
• Estruturação e organização das APIs que sustentam o sistema
• Garantia de segurança, integridade e consistência dos dados
• Integração com serviços externos e sistemas institucionais
• Apoio técnico na evolução e sustentação da plataforma

### 8.4 Desenvolvedor Full Stack e QA

Lucas Araujo de Oliveira Desenvolvedor Full Stack e Quality Assurance | Capisite

Profissional responsável pela engenharia completa da solução, atuando desde a definição da arquitetura até a validação final antes da publicação em produção.

Na Capisite, participa ativamente da concepção técnica dos projetos, estruturando aplicações web com foco em desempenho, estabilidade e escalabilidade. Já atuou em plataformas como Arcahub, Aurafit e outras soluções digitais, sempre alinhando decisões técnicas aos objetivos do negócio.

Seu trabalho envolve a construção de APIs robustas, desenvolvimento de interfaces modernas e integração com serviços externos estratégicos, garantindo fluidez operacional e segurança das informações.

Além do desenvolvimento, exerce papel fundamental na garantia de qualidade do produto. Atua com validações funcionais, testes estruturados e revisão técnica contínua das entregas, reduzindo inconsistências e prevenindo falhas em produção.

Ao longo da carreira, acumulou experiência em:

• Definição e implementação de arquiteturas para aplicações web
• Desenvolvimento full stack com foco em desempenho e escalabilidade
• Estruturação e manutenção de APIs REST seguras e organizadas
• Modelagem e manutenção de bancos de dados relacionais e não relacionais
• Integração com serviços externos e gateways de pagamento
• Controle de versionamento e organização de fluxo de código com Git
• Execução de testes funcionais e validação de regras de negócio
• Revisão técnica e identificação preventiva de falhas
• Estabilização e manutenção de sistemas em ambiente de produção

No projeto ASCESA, será responsável por:

• Implementação técnica integral das funcionalidades previstas
• Garantia de aderência à arquitetura definida pelo Tech Lead
• Construção e manutenção das APIs e integrações necessárias
• Modelagem e estruturação do banco de dados da aplicação
• Validação funcional das regras de negócio antes do deploy
• Execução de testes estruturados e verificação de qualidade
• Correção de inconsistências e mitigação de riscos técnicos
• Apoio técnico na evolução e sustentação do sistema após publicação

# Proposta Comercial – Modelo Escopo Fechado

## 9.1 Modelo de Contratação

A presente proposta está estruturada no modelo de Escopo Fechado, contemplando o desenvolvimento completo da Plataforma Digital Integrada da ASCESA, conforme descrito nas seções técnicas deste documento e alinhado à solicitação formal apresentada.

O modelo de escopo fechado garante:

• Clareza nas entregas
• Previsibilidade financeira
• Marcos objetivos de validação
• Governança técnica estruturada

O valor apresentado contempla todas as funcionalidades descritas nesta proposta, respeitando o planejamento técnico e o cronograma estimado.

## 9.2 Investimento Total

Valor global do projeto: R$ 200.000,00

O investimento inclui:

• Imersão estratégica e planejamento técnico
• Definição e validação da arquitetura
• Desenvolvimento da API e backend
• Desenvolvimento do módulo administrativo
• Desenvolvimento da plataforma web
• Desenvolvimento do aplicativo mobile (iOS e Android)
• Integrações essenciais (pagamento, e-mail e analytics)
• Configuração da infraestrutura base
• Testes integrados
• Publicação nas lojas
• Entrega de documentação técnica

Não estão incluídos no valor:

• Custos de hospedagem cloud
• Taxas de gateway de pagamento
• Licenças de ferramentas terceiras
• Taxas da App Store e Google Play

Esses custos serão contratados diretamente pela ASCESA, com suporte técnico da Capisite na configuração.

## 9.3 Estrutura de Pagamento por Fases

O pagamento será realizado de forma escalonada, vinculado aos marcos estratégicos do projeto.

### Fase 0 – Imersão Estratégica e Planejamento

10% – R$ 20.000,00

Marco de entrega:

• Backlog estruturado
• Arquitetura validada
• Roadmap técnico consolidado

Pagamento na assinatura do contrato.

### Fase 1 – Arquitetura e Estrutura Base

15% – R$ 30.000,00

Marco de entrega:

• API inicial estruturada
• Modelagem de banco de dados concluída
• Infraestrutura configurada
• Ambientes ativos (desenvolvimento e homologação)

### Fase 2 – Módulo Administrativo

20% – R$ 40.000,00

Marco de entrega:

• Sistema de gestão de associados funcional em homologação
• Fluxo de aprovação e controle de status operacional
• Relatórios iniciais disponíveis

### Fase 3 – Plataforma Web

18% – R$ 36.000,00

Marco de entrega:

• Site institucional completo
• Área restrita integrada
• Cadastro e login operacionais
• Gestão de benefícios funcional

### Fase 4 – Aplicativo Mobile

18% – R$ 36.000,00

Marco de entrega:

• Aplicativo integrado à API
• Login e dashboard operacionais
• Carteirinha digital funcional
• Benefícios e favoritos implementados
• Versão beta disponível para testes internos

### Fase 5 – Integrações e Homologação Geral

10% – R$ 20.000,00

Marco de entrega:

• Gateway de pagamento integrado
• Integrações de e-mail e analytics configuradas
• Testes integrados realizados
• Sistema validado pela diretoria em ambiente de homologação

### Fase 6 – Publicação, Lançamento e Conclusão do Projeto

9% – R$ 18.000,00

Marco de entrega:

• Deploy em ambiente de produção
• Publicação do aplicativo nas lojas
• Configuração final de domínio e SSL
• Plataforma oficialmente ativa
• Entrega da documentação técnica consolidada
• Reunião formal de encerramento do projeto

Total: R$ 200.000,00

## 9.4 Condições Comerciais

• Emissão de Nota Fiscal por fase concluída
• Prazo de pagamento: até 10 dias após emissão
• Início da fase subsequente condicionado à quitação da fase anterior

## 9.5 Alterações de Escopo e Melhorias Sugeridas

As funcionalidades descritas nesta proposta estão contempladas no valor global.

Melhorias adicionais, integrações não previstas ou alterações que impactem significativamente:

• Complexidade técnica
• Volume de desenvolvimento
• Regras de negócio
• Cronograma

Poderão gerar ajuste proporcional de prazo e/ou investimento, mediante análise técnica e formalização por aditivo contratual.

Nem todas as melhorias sugeridas implicam automaticamente aumento de valor. Cada caso será avaliado conforme seu impacto real no projeto.

## 9.6 Considerações Estratégicas

O investimento apresentado reflete:

• Desenvolvimento multiplataforma
• Complexidade administrativa e financeira
• Arquitetura preparada para crescimento nacional
• Segurança da informação e conformidade regulatória
• Governança técnica estruturada

O projeto representa a construção de uma infraestrutura digital estratégica para a ASCESA, com foco em sustentabilidade tecnológica e evolução contínua.

## 9.7 Custos de Infraestrutura e Serviços Terceiros

Os custos operacionais recorrentes de infraestrutura, hospedagem e serviços externos não estão incluídos no valor global do projeto.

Com base na arquitetura proposta, estimamos os seguintes valores médios mensais:

• Infraestrutura cloud (produção): R$ 1.200 a R$ 2.100
• Ambiente de homologação: R$ 400 a R$ 800
• Serviços de e-mail e notificações: R$ 100 a R$ 300
• CDN e serviços complementares: R$ 100 a R$ 200

Estimativa total mensal: entre R$ 1.800 e R$ 3.500

Esses valores podem variar conforme:

• Volume de acessos
• Crescimento da base de associados
• Consumo de recursos
• Estratégia de escalabilidade adotada

A contratação dos serviços será realizada diretamente pela ASCESA, com suporte técnico da Capisite na configuração inicial.

# Proposta Comercial – Modelo Time Dedicado

## 10.1 Modelo de Contratação

O modelo Time Dedicado consiste na alocação de uma equipe exclusiva da Capisite para atuar no projeto da ASCESA durante período determinado.

Diferentemente do modelo de escopo fechado, este formato oferece:

• Flexibilidade de priorização
• Ajustes contínuos de escopo
• Evolução dinâmica de funcionalidades
• Possibilidade de aceleração ou desaceleração do projeto

Nesse modelo, a ASCESA contrata capacidade produtiva da equipe, podendo adaptar o direcionamento estratégico ao longo da execução.

## 10.2 Valor Hora

Valor por desenvolvedor:

R$ 80,00 por hora

Carga horária considerada:

160 horas mensais por profissional

Valor mensal por desenvolvedor:

160 × 80 = R$ 12.800,00

## 10.3 Estrutura de Equipe

Para execução do projeto, sugerimos inicialmente a seguinte estrutura:

• 3 Desenvolvedores dedicados (full time)
• 1 Tech Lead com atuação estratégica parcial

### Desenvolvedores

3 × R$ 12.800 = R$ 38.400 por mês

### Tech Lead

O Tech Lead atuará de forma estratégica e flexível, com dedicação estimada entre:

40 a 60 horas por mês

Atuação voltada para:

• Definição e validação de arquitetura
• Planejamento técnico
• Condução das sprints
• Revisão de código
• Gestão de riscos
• Alinhamento estratégico com a diretoria

Valor hora Tech Lead: R$ 110,00

Estimativa mensal:

40h × 110 = R$ 4.400
ou
60h × 110 = R$ 6.600

## 10.4 Estimativa de Investimento Mensal

Cenário base (3 devs + 40h Tech Lead):

R$ 38.400 + R$ 4.400 = R$ 42.800 por mês

Cenário com maior intensidade estratégica (3 devs + 60h Tech Lead):

R$ 38.400 + R$ 6.600 = R$ 45.000 por mês

## 10.5 Estimativa de Duração

Considerando o escopo técnico apresentado neste documento e a complexidade descrita na solicitação do contratante, estimamos duração aproximada de:

6 meses

### Investimento estimado total:

Cenário base (40h Tech Lead):

R$ 42.800 × 6 = R$ 256.800

Cenário com maior intensidade (60h Tech Lead):

R$ 45.000 × 6 = R$ 270.000

## 10.6 Flexibilidade do Modelo

O modelo Time Dedicado permite:

• Aumento ou redução do número de desenvolvedores
• Ajuste da carga do Tech Lead conforme necessidade
• Redução de prazo com ampliação da equipe
• Inclusão de novas funcionalidades sem necessidade de renegociação formal de escopo

O investimento final poderá variar conforme:

• Número de profissionais alocados
• Carga horária estratégica do Tech Lead
• Duração total do projeto

## 10.7 Forma de Pagamento

• Pagamento mensal antecipado
• Emissão de Nota Fiscal referente ao mês vigente
• Início das atividades condicionado ao pagamento do período contratado

## 10.8 Considerações Estratégicas

O modelo Time Dedicado é recomendado quando:

• O projeto pode evoluir ao longo da execução
• Existe necessidade de adaptação constante
• A instituição deseja maior flexibilidade estratégica
• Há interesse em manter evolução contínua após o lançamento inicial

Este modelo oferece maior dinamismo, porém o investimento total é variável conforme duração e composição da equipe.

# Manutenção, Suporte Pós-Lançamento e Garantia

## 11.1 Garantia Pós-Entrega

Após a conclusão da Fase 6 e publicação oficial da plataforma, a Capisite oferecerá:

90 dias de garantia técnica, contados a partir da data de entrada em produção.

A garantia contempla:

• Correção de bugs relacionados ao escopo contratado
• Ajustes técnicos decorrentes de falhas de implementação
• Correções de erros que impeçam funcionamento adequado das funcionalidades previstas

A garantia não contempla:

• Inclusão de novas funcionalidades
• Alterações de regra de negócio
• Mudanças solicitadas após aprovação formal das entregas
• Integrações adicionais não previstas no escopo

O objetivo da garantia é assegurar estabilidade e qualidade técnica da entrega inicial.

## 11.2 Modelo de Suporte Pós-Garantia

Após o período de garantia, a ASCESA poderá optar por um contrato de manutenção contínua.

A manutenção poderá ser contratada em dois formatos:

### 🔹 Modelo 1 – Pacote Mensal de Suporte

Contrato fixo mensal com horas reservadas.

Plano Essencial – 20 horas/mês
Valor sugerido: R$ 2.000,00

Inclui:

• Correções pontuais
• Pequenas melhorias
• Atualizações técnicas preventivas
• Monitoramento básico de estabilidade
• Suporte técnico prioritário

Horas excedentes poderão ser cobradas conforme valor hora vigente.

### 🔹 Modelo 2 – Banco de Horas Sob Demanda

A ASCESA poderá contratar horas avulsas conforme necessidade.

Valor hora:

• Desenvolvedor: R$ 90,00
• Tech Lead: R$ 120,00

O banco de horas terá validade de 6 meses.

## 11.3 Manutenção Preventiva

A manutenção preventiva poderá incluir:

• Atualização de dependências e bibliotecas
• Atualizações de segurança
• Monitoramento de performance
• Ajustes de infraestrutura
• Backup e verificação de integridade

Essa etapa é fundamental para manter a plataforma estável ao longo do crescimento da base de associados, conforme previsto na demanda.

## 11.4 Manutenção Evolutiva

Manutenção evolutiva refere-se à implementação de:

• Novas funcionalidades
• Melhorias estratégicas
• Integrações futuras
• Expansão para novos módulos

Essas demandas serão estimadas e orçadas conforme complexidade técnica ou contratadas com base no banco de horas.

## 11.5 SLA – Níveis de Atendimento

Nível de atendimento:

• Incidente crítico – resposta em até 24h
• Incidente moderado – resposta em até 48h
• Solicitações de melhoria – avaliação técnica em até 5 dias úteis

Atendimentos ocorrerão em horário comercial.

## 11.6 Observação Estratégica

Projetos com crescimento nacional e base ativa de usuários exigem manutenção contínua.

A ausência de contrato de manutenção não impede o funcionamento da plataforma, porém pode:

• Aumentar risco de obsolescência técnica
• Gerar vulnerabilidades de segurança
• Impactar performance ao longo do tempo

A Capisite recomenda modelo mínimo de manutenção mensal para garantir sustentabilidade tecnológica da solução.

# Portfólio e Referências

### Arca

Descrição: Plataforma digital criada para apoiar corretores de imóveis que atuam no mercado de Orlando (Flórida). A Arca foi idealizada para resolver desafios reais do dia a dia do corretor, como leads dispersos, dificuldades de follow-up, falta de organização de oportunidades e processos comerciais pouco previsíveis.

A solução integra CRM completo, estrutura de gestão de oportunidades, automação com IA para qualificação, atendimento e suporte, proporcionando mais controle, eficiência e visibilidade em um dos mercados imobiliários mais competitivos dos EUA.

Além de tecnologia moderna (React, Next.js, NestJS, entre outras), o projeto nasceu da conversação com usuários reais, alinhando necessidades do mercado com soluções técnicas robustas.

Link: https://arcahub.io
Contato para referência: +55 92 8427-9151
Cliente: Arca

### Finest Solutions

Descrição: Ecossistema digital para venda de passagens aéreas e gestão completa de operações relacionadas ao turismo. A plataforma atende às demandas de agentes de viagem e clientes finais com integração de serviços, suporte transacional, automações de busca e gestão de reservas, além de sistemas internos de controle de disponibilidade e emissão.

Esse projeto envolve sistemas web complexos, lógica de negócio robusta, integrações com APIs de terceiros e experiência fluida no cliente e backend operacional.

Link: https://finestflights.com
Contato para referência: +55 61 8168-4164
Cliente: Finest Solutions

### Mjoias

Descrição: Plataforma de e-commerce voltada para o mercado de joias, com interface de catálogo, gerenciamento de produtos, controle de estoque, operações de venda e painel administrativo completo, oferecendo experiência intuitiva para o usuário final.

Link: https://mjoias.com.br
Contato para referência: +55 61 9364-2332
Cliente: Mjoias

### Lokinho Prêmios

Descrição: Plataforma de rifas online com sistema de login e cadastro de usuários, gerenciamento de rifas e bilhetes, interface de participação e controle de acessos. Projeto voltado para engajamento digital com usuários finais.

Link: https://www.lokinhopremios.com/
Contato para referência: +55 86 8108-8012
Cliente: Lokinho Prêmios

## Observação

Todos os projetos acima são parte do portfólio da Capisite e ilustram a experiência da equipe em:

• Desenvolvimento de plataformas web completas
• Integração com serviços externos
• Soluções de gestão e CRM
• Sistemas com áreas restritas e lógica de negócios estruturada
• Experiência de usuário e backend profissional

O portfólio completo pode ser conferido em:

• https://capisite.com
• https://hugorodriguescosta.vercel.app